# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

## Deployment, Konfigurasi Endpoint, Pengujian, dan Rollback
RSUD Otista Mobile

Nomor dokumen: SPO-RSOM-API-001

Versi: 1.0   |   Tanggal: 14 Juli 2026

DRAFT TERKENDALI — GO-LIVE MEMERLUKAN PERSETUJUAN

Klasifikasi: Internal. Dilarang menuliskan password, OTP, token, atau data pasien pada lembar bukti.

# Pengendalian Dokumen

| Atribut | Nilai |
| --- | --- |
| Judul | SPO Deployment, Konfigurasi Endpoint, Pengujian, dan Rollback RSUD Otista Mobile |
| Nomor / versi | SPO-RSOM-API-001 / 1.0 |
| Pemilik proses | Unit TI / Pengelola Aplikasi RSUD Otista |
| Objek | API Go, Docker, MySQL, Cloudflare Tunnel/WAF, Flutter Android, emulator/perangkat uji |
| Endpoint target | https://api-mobile.rsudotista.my.id/api/v1 |
| Health target | https://api-mobile.rsudotista.my.id/api/v1/health |
| Dokumen terkait | MOD-RSOM-API-001 — Modul Integrasi API dan Pengujian |

| Disusun | Diperiksa | Disetujui |
| --- | --- | --- |
| Nama/tanggal: Tanda tangan: | Nama/tanggal: Tanda tangan: | Nama/tanggal: Tanda tangan: |

## Daftar Isi

- Tujuan

- Ruang Lingkup

- Definisi

- Peran dan Tanggung Jawab

- Prasyarat dan Kriteria Penghentian

- Prosedur Pelaksanaan

- Kriteria Lulus dan Persetujuan Go-Live

- Rollback

- Penanganan Insiden

- Rekaman dan Retensi Bukti

- Checklist Operasional

# 1. Tujuan

SPO ini memastikan perubahan endpoint dan deployment RSUD Otista Mobile dilakukan secara terkendali, dapat diaudit, tidak mengubah data klinis tanpa kebutuhan, serta memiliki pengujian dan rollback yang dapat dibuktikan.

# 2. Ruang Lingkup

- Validasi source Flutter dan Go.

- Build API/container serta APK Android.

- Konfigurasi origin, Cloudflare Tunnel, DNS, dan WAF.

- Pengujian health, kontrak API, auth, pasien, rumah sakit, booking, dan PDF.

- Pengujian UI pada EMULATOR MAUL.

- Go-live, monitoring, rollback, dan dokumentasi bukti.

# 3. Definisi

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| Origin | Service Go pada server, saat ini diakses dari host melalui 127.0.0.1:8080. |
| Public endpoint | Hostname Internet yang dipakai aplikasi: api-mobile.rsudotista.my.id. |
| Health | Endpoint yang membuktikan proses API dan dependensi database siap melayani request. |
| Negative test | Request invalid yang diharapkan ditolak 4xx tanpa perubahan data. |
| Positive write test | Request valid yang membuat/mengubah data; wajib memakai staging atau data uji yang disetujui. |
| HOLD | Rilis dihentikan karena satu atau lebih gate kritis gagal. |
| PII/PHI | Data identitas pribadi atau data kesehatan yang harus dilindungi dan tidak boleh masuk log terbuka. |

# 4. Peran dan Tanggung Jawab

| Peran | Tanggung jawab |
| --- | --- |
| PIC Perubahan | Membuka tiket perubahan, menetapkan jadwal, mengoordinasikan approval, dan mengambil keputusan go/no-go. |
| Backend Engineer | Build API, migrasi terkendali, kontrak endpoint, health, log, dan rollback binary/container. |
| Mobile Engineer | Konfigurasi base URL, analyze/test/build, signing, instalasi, dan bukti UI. |
| Infrastructure/Cloudflare | Tunnel ingress, DNS, TLS, WAF/rate limit, monitoring, serta rollback jaringan. |
| DBA | Backup, restore drill, least privilege, approval migrasi, dan validasi integritas database. |
| QA | Menjalankan matriks test, menyamarkan data, mencatat hasil aktual, dan menerbitkan sign-off. |
| Security/Privacy | Menilai auth, authorization, paparan PII/PHI, OTP, logging, dan risiko sebelum go-live. |

# 5. Prasyarat dan Kriteria Penghentian

## 5.1 Prasyarat

- ☐ Tiket perubahan dan jendela pemeliharaan disetujui.

- ☐ Backup database selesai dan restore drill terbaru dinyatakan valid oleh DBA.

- ☐ Commit/tag source yang akan dibangun tercatat.

- ☐ Rahasia tersedia melalui secret manager/env; tidak ditulis di dokumen atau command history.

- ☐ Data/akun uji disetujui dan tidak mewakili pasien aktif.

- ☐ Keystore produksi tersedia; debug signing tidak boleh dipakai untuk distribusi resmi.

- ☐ Akses Cloudflare memiliki change approval dan audit trail.

- ☐ Jalur rollback binary/container, tunnel, DNS, dan aplikasi telah disiapkan.

## 5.2 Stop conditions

Hentikan perubahan dan jalankan rollback apabila health publik bukan 200 JSON, database bukan ok, ada challenge HTML, auth/authorization gagal, ditemukan paparan PII/OTP/password, migrasi tidak terduga berjalan, error rate meningkat, atau restore/rollback tidak dapat dijamin.

# 6. Prosedur Pelaksanaan

## 6.1 Persiapan dan baseline

- Catat tanggal, PIC, branch/tag, hash commit, versi aplikasi, versi image, dan endpoint saat ini.

- Jalankan git status --short pada kedua repositori. Jangan menimpa worktree yang memiliki perubahan tidak terkait.

- Ambil baseline health origin dan publik, status container, serta error rate.

- Ekspor/arsipkan konfigurasi tunnel dan DNS sesuai prosedur internal; batasi akses file credential.

- DBA mengambil backup dan mencatat checksum/lokasi retensi.

# Baseline read-only

git status --short

curl -i https://HOST-LAMA/api/v1/health

# Di server

docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Image}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'

curl -i http://127.0.0.1:8080/api/v1/health

## 6.2 Gate source backend

- Pastikan environment test tidak menunjuk database produksi untuk test otomatis.

- Jalankan compile gate. Lulusnya compile tidak menggantikan integration test.

- Review migrasi. Pada project ini startup menjalankan migrasi; jangan menjalankan binary baru ke production sebelum DBA menyetujui.

- Pastikan tidak ada kredensial fallback/hard-coded dan user DB memakai least privilege.

cd "C:\Source Golang\ApiRsudOtistaMobile"

go test ./...

go vet ./...

go build ./...

Gate wajib: tambahkan test unit/integration. Kondisi “[no test files]” hanya boleh dianggap build check, bukan QA selesai.

## 6.3 Gate keamanan sebelum membuka public endpoint

- Nonaktifkan route generic /tables dan /:table* pada production, atau gunakan allowlist sempit + auth role.

- Terapkan access token/refresh token, expiry, revocation, scope, serta ownership patientId dari token.

- Lindungi seluruh endpoint medis, PDF, booking “mine”, booking global petugas, dan create booking.

- Hash OTP; batasi attempt, request rate, cooldown, dan masa berlaku; jangan membuka tabel OTP.

- Pindahkan route auth sebelum catch-all dan uji /auth/verify.

- Perbaiki health agar DB gagal menghasilkan 503 dan success=false.

- Enforce kuota, jadwal, relasi dokter-poli, tanggal, idempotency, dan transaksi pada booking.

Gate P0: jangan membuka endpoint baru hanya dengan mematikan challenge apabila auth/authorization belum diperbaiki. Challenge bukan pengganti kontrol aplikasi, tetapi saat dihapus paparan endpoint menjadi langsung dapat dieksploitasi.

## 6.4 Build dan deployment API

- Build image dengan tag immutable yang memuat version/commit.

- Scan dependency dan image sesuai standar internal.

- Validasi compose/environment tanpa menampilkan nilai secret.

- Jalankan migrasi sebagai job terpisah setelah backup dan approval; jangan mengandalkan startup otomatis.

- Deploy satu instance/canary terlebih dahulu bila arsitektur memungkinkan.

- Verifikasi origin health dan log sebelum mengubah DNS/tunnel.

docker compose config

docker compose build

docker compose up -d

docker ps

curl -i http://127.0.0.1:8080/api/v1/health

Respons origin yang diterima harus 200 application/json, success=true, status=ok, dan database=ok.

## 6.5 Konfigurasi Cloudflare Tunnel dan DNS

- Backup konfigurasi tunnel dengan timestamp dan permission yang sama.

- Tambahkan rule hostname baru sebelum fallback 404:

ingress:

- hostname: api-mobile.rsudotista.my.id

service: http://localhost:8080

# hostname lain yang sudah ada tetap dipertahankan

- service: http_status:404

- Validasi sintaks dan routing tanpa restart.

cloudflared tunnel ingress validate

cloudflared tunnel ingress rule https://api-mobile.rsudotista.my.id/api/v1/health

- Dengan approval Cloudflare, arahkan DNS hostname ke tunnel yang benar. Jangan menimpa record existing sebelum memverifikasi ownership.

cloudflared tunnel route dns my-tunnel api-mobile.rsudotista.my.id

- Konfigurasi WAF agar hostname/path API tidak memerlukan JavaScript/Managed Challenge. Pertahankan TLS, method restriction, rate limit, IP reputation, bot/risk scoring non-interaktif, dan monitoring.

- Scope rule seminimal mungkin: hostname tepat dan /api/v1/*; jangan membuat “allow all” seluruh zone.

- Restart/reload service sesuai change plan, lalu periksa koneksi tunnel dan log.

systemctl restart cloudflared

systemctl status cloudflared --no-pager

journalctl -u cloudflared --since "10 minutes ago" --no-pager

- Uji dari jaringan eksternal dan emulator. Hasil harus JSON, bukan HTML/redirect/challenge.

curl -i https://api-mobile.rsudotista.my.id/api/v1/health

## 6.6 Konfigurasi dan build Flutter

- Set default prod pada lib/core/config/api_config.dart ke base URL, bukan ke path health.

- Pastikan README/build pipeline memiliki URL yang sama.

- Jalankan analyze, test, dan build release.

- Gunakan keystore produksi dari secret manager. Debug signing adalah stop condition untuk rilis resmi.

- Matikan usesCleartextTraffic pada release kecuali ada pengecualian yang disetujui.

cd "C:\Source Flutter\rs_mobile_otista_v1.0"

flutter analyze

flutter test

flutter build apk --release ^

--dart-define=APP_ENV=prod ^

--dart-define=PROD_API_BASE_URL=https://api-mobile.rsudotista.my.id/api/v1

Get-FileHash build\app\outputs\flutter-apk\app-release.apk -Algorithm SHA256

## 6.7 Pengujian API

### A. Smoke test public

- ☐ Health 200 JSON dan DB ok.

- ☐ Content-Type JSON/PDF sesuai endpoint.

- ☐ Tidak ada Cloudflare challenge/HTML.

- ☐ Response time sesuai SLA.

### B. Contract test

Jalankan seluruh endpoint yang dipakai Flutter: 9 auth, data pasien/PDF, master rumah sakit, booking, generic endpoint yang masih diizinkan, dan health. Cocokkan method, path, body/query, status, content type, envelope, dan parser Flutter.

### C. Security negative test

- ☐ Tanpa token → 401, bukan data.

- ☐ Token pasien A meminta pasien B → 403.

- ☐ Token pasien meminta booking global petugas → 403.

- ☐ OTP salah/expired/used dan brute force → ditolak/rate-limited.

- ☐ Tabel password/OTP/PII tidak dapat dibaca.

- ☐ Log tidak memuat password, OTP, token, NIK, No. RM, atau isi rekam medis.

### D. Booking integration test di staging

- ☐ Tanggal lampau/libur/Minggu ditolak.

- ☐ Kuota nol ditolak server.

- ☐ Dokter salah poli/off-schedule ditolak.

- ☐ Duplicate request idempotent.

- ☐ Concurrency tidak membuat overbooking.

- ☐ Rollback transaksi bekerja saat satu query gagal.

## 6.8 Pengujian EMULATOR MAUL

- Pastikan device aktif: flutter devices.

- Instal APK dengan adb install -r; jangan pm clear bila sesi uji perlu dipertahankan.

- Jalankan aplikasi dan uji login, home, profil, kunjungan, resume/PDF, lab, radiologi, resep, poli, kamar, booking, dan history.

- Ambil screenshot tanpa PII/PHI. Gunakan data sintetis atau samarkan bagian sensitif sebelum distribusi.

flutter screenshot -d emulator-5554 -o "docs\screenshots\NN_nama_layar.png"

## 6.9 Observability setelah deployment

- Monitor HTTP 4xx/5xx, latency p50/p95/p99, DB connection pool, tunnel reconnect, dan container restart.

- Buat alert untuk health gagal, lonjakan OTP, brute force, scraping tabel, dan anomali booking.

- Gunakan correlation/request ID; jangan log body sensitif.

- Canary selama minimal periode yang ditetapkan organisasi sebelum rilis penuh.

# 7. Kriteria Lulus dan Persetujuan Go-Live

| Gate | Kriteria lulus | Bukti |
| --- | --- | --- |
| Origin | 200 JSON, database ok, container sehat | Output curl + docker status |
| Public | 200 JSON tanpa challenge, TLS valid | Header/body curl eksternal |
| API matrix | 100% kasus wajib sesuai expected result | CSV/report QA |
| Security | Auth/role/ownership/rate limit lulus; generic exposure ditutup | Security sign-off |
| Flutter | Analyze, test, build, signing produksi lulus | Log build + checksum APK |
| UI | Fungsi kritis lulus pada emulator/perangkat | Checklist + screenshot aman |
| Rollback | Langkah dan artefak rollback tersedia serta pernah diuji | Catatan drill |
| Approval | PIC, QA, DBA, Infrastruktur, dan Security menyetujui | Tanda tangan/tiket |

Status audit 14 Juli 2026: NO-GO/HOLD. Public endpoint 403 HTML; ingress hostname baru belum terdaftar pada konfigurasi tunnel lokal; kontrol auth/data masih kritis.

# 8. Rollback

## 8.1 Trigger rollback

- Health public/origin gagal atau database tidak ok.

- Error rate/latency melampaui threshold.

- Data pasien/OTP/password dapat diakses tanpa hak.

- Login/OTP/booking menghasilkan perubahan salah atau duplikasi.

- Migrasi gagal/tidak terduga.

## 8.2 Langkah rollback berurutan

- Hentikan rollout dan aktifkan maintenance notice bila diperlukan.

- Kembalikan WAF/DNS/tunnel ke konfigurasi terakhir yang tervalidasi.

- Kembalikan image/container API ke tag sebelumnya.

- Kembalikan APK/config mobile ke endpoint lama hanya sebagai rollback sementara yang disetujui; jangan membuat dual-write.

- Jika ada perubahan skema/data, DBA menjalankan rollback/restore yang telah disetujui. Jangan menjalankan SQL ad-hoc pada database klinis.

- Verifikasi health, fungsi kritis, dan konsistensi data.

- Catat waktu, penyebab, keputusan, dan bukti; buka problem record/RCA.

# Contoh verifikasi setelah rollback

curl -i http://127.0.0.1:8080/api/v1/health

curl -i https://HOST-ROLLBACK/api/v1/health

docker ps

# 9. Penanganan Insiden

| Insiden | Tindakan segera | Eskalasi |
| --- | --- | --- |
| 403/HTML Cloudflare | HOLD; cek WAF event, tunnel ingress, DNS, dan hostname rule | Infrastructure/Cloudflare + Mobile |
| Database error | Remove instance dari traffic; verifikasi connection; jangan paksa health hijau | Backend + DBA |
| Data/OTP terekspos | Blokir endpoint, revoke token/session, preservasi log aman, notifikasi incident/privacy | Security, Privacy, Manajemen |
| Overbooking/booking salah | Hentikan create booking, identifikasi transaksi terdampak, koordinasi layanan | Backend, Pendaftaran, Manajemen |
| APK signing salah | Hentikan distribusi; jangan memaksa update yang tidak kompatibel | Mobile + Release Manager |

# 10. Rekaman dan Retensi Bukti

- Tiket perubahan, approval, commit/tag, image digest, checksum APK.

- Log build, hasil analyze/test, matriks API, screenshot yang sudah disamarkan.

- Backup/restore evidence dari DBA; lokasi tidak dicantumkan pada dokumen publik.

- Konfigurasi tunnel/DNS/WAF sebelum dan sesudah, termasuk audit actor/waktu.

- Catatan monitoring, insiden, rollback, dan RCA.

Retensi mengikuti kebijakan RSUD dan regulasi perlindungan data. Bukti tidak boleh memuat secret atau data kesehatan yang tidak diperlukan.

# 11. Checklist Operasional

| No. | Aktivitas | PIC | Status / bukti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiket, jadwal, scope, dan approval tersedia | PIC | ☐ |
| 2 | Backup dan restore readiness disetujui | DBA | ☐ |
| 3 | Go test/vet/build lulus; migration review selesai | Backend | ☐ |
| 4 | Generic table exposure ditutup | Backend/Security | ☐ |
| 5 | Token, role, ownership, OTP rate limit lulus | Backend/Security | ☐ |
| 6 | Origin 200 JSON + database ok | Backend/Infra | ☐ |
| 7 | Ingress hostname baru tervalidasi | Infra | ☐ |
| 8 | DNS ke tunnel benar; WAF tanpa JS challenge untuk API | Infra/Security | ☐ |
| 9 | Public health 200 JSON | QA | ☐ |
| 10 | Flutter analyze/test/build lulus | Mobile | ☐ |
| 11 | APK signed produksi dan checksum dicatat | Mobile/Release | ☐ |
| 12 | 34 operasi API + security negative test lulus | QA/Security | ☐ |
| 13 | Positive booking/auth test lulus di staging | QA | ☐ |
| 14 | UI kritis lulus pada emulator/perangkat | QA/Mobile | ☐ |
| 15 | Monitoring dan alert aktif | Infra | ☐ |
| 16 | Rollback artifacts dan PIC standby | Semua | ☐ |
| 17 | Go-live sign-off lengkap | PIC | ☐ |

## Catatan hasil pelaksanaan

| Tanggal/jam |  |
| --- | --- |
| PIC |  |
| Versi/tag |  |
| Hasil | ☐ GO ☐ NO-GO ☐ ROLLBACK |
| Nomor bukti/tiket |  |
| Catatan |  |

Akhir dokumen. Rincian kontrak, raw request/response, matriks hasil uji, screenshot, dan temuan teknis tersedia pada MOD-RSOM-API-001.