# DOKUMEN USER ACCEPTANCE TEST

APLIKASI SIPANTES

Sistem Pendaftaran Terintegrasi
RSUD Oto Iskandar Di Nata Kabupaten Bandung

| Informasi | Nilai |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | UAT/SIPANTES/001 |
| Versi Dokumen | 1.0 |
| Tanggal | 28 Agustus 2026 |
| Versi Aplikasi | 1.0.0+3 |
| Klasifikasi | Dokumen Internal / Terkendali |

# Kontrol Dokumen

| Peran | Nama / Unit | Tanggal | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Disusun oleh | Tim Pengembang SIPANTES |  |  |
| Diperiksa oleh | Tim TI / SIMRS |  |  |
| Disetujui oleh | Pemilik Proses / Manajemen |  |  |

## Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal | Deskripsi | Penyusun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28 Agustus 2026 | Penerbitan awal dokumen UAT lengkap beserta bukti. | Tim Pengembang SIPANTES |

# Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif

2. Tujuan dan Ruang Lingkup

3. Lingkungan dan Konfigurasi Pengujian

4. Kriteria Masuk dan Keluar

5. Ringkasan Hasil Pengujian

6. Matriks Skenario UAT

7. Hasil Smoke Test API dan Web

8. Hasil Pengujian Otomatis

9. Catatan, Risiko, dan Tindak Lanjut

10. Kesimpulan dan Rekomendasi

11. Lembar Persetujuan UAT

Lampiran A. Bukti Screenshot UAT

Lampiran B. Manifest Bukti

Lampiran C. Identitas Build Release

# 1. Ringkasan Eksekutif

KESIMPULAN UAT: DITERIMA DENGAN CATATAN OPERASIONAL Aplikasi SIPANTES layak digunakan pada tahap pengujian tertutup. Seluruh 14 skenario UAT lulus, 16 pengujian otomatis lulus, dan 8 smoke test API/web lulus. Tidak ditemukan defect blocker atau critical.

Pengujian memvalidasi peluncuran aplikasi, konsistensi branding, pemulihan sesi akun sintetis, navigasi layanan, antrean umum, poli dan jadwal, ketersediaan kamar, kontrol keamanan sesi, kebijakan privasi, serta mekanisme penghapusan akun. Bukti visual diambil dari emulator Android menggunakan akun sintetis bernama test.

Transaksi booking sampai penyimpanan akhir dan konfirmasi penghapusan akun secara destruktif tidak dijalankan untuk menghindari pencatatan transaksi operasional serta menjaga akun bukti. Kedua alur tersebut tetap divalidasi pada lapisan UI, kontrak API, dan pengujian otomatis.

# 2. Tujuan dan Ruang Lingkup

## 2.1 Tujuan

Memastikan fungsi utama aplikasi dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna.

Memastikan integrasi aplikasi dengan API produksi dapat dijangkau.

Memastikan endpoint terlindungi menolak request tanpa sesi.

Memastikan halaman kebijakan privasi dan penghapusan akun dapat diakses publik.

Menyediakan bukti formal untuk proses penerimaan dan pengujian tertutup.

## 2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup mencakup aplikasi Flutter SIPANTES, package Android id.rsudotista.sipantes, layanan API publik, kontrol sesi Bearer, halaman kebijakan privasi, halaman penghapusan akun, dan bukti visual pada emulator Android.

## 2.3 Di Luar Ruang Lingkup

Penggunaan data pasien nyata.

Pembuatan transaksi booking nyata pada jadwal pelayanan.

Konfirmasi akhir penghapusan akun secara destruktif.

Uji beban, penetration testing penuh, dan disaster recovery.

Persetujuan medis atau validasi isi rekam medis.

# 3. Lingkungan dan Konfigurasi Pengujian

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Nama aplikasi | SIPANTES |
| Package ID | id.rsudotista.sipantes |
| Versi | 1.0.0+3 |
| Branch / Commit | main / 44fad938665daad7b85a6b09f69fe4c299f1bd12 |
| Perangkat UAT | Android Emulator sdk_gphone64_x86_64, Android 13 / API 33 |
| Resolusi bukti | 1080 x 1920 piksel, portrait |
| Build emulator | Debug-signed UAT build versionCode 3 dengan APP_ENV=prod |
| Build distribusi | Release AAB berhasil dibuat dan ditandatangani |
| API utama | https://api-mobile.rsudotista.my.id/api/v1 |
| Data uji | Akun sintetis test; tanpa data pasien nyata |

# 4. Kriteria Masuk dan Keluar

## 4.1 Kriteria Masuk

Source berada pada branch main dan dapat dibangun.

Package Android menggunakan id.rsudotista.sipantes.

API produksi dapat dijangkau melalui HTTPS.

Akun sintetis tersedia pada emulator.

Tidak ada data pasien nyata pada bukti UAT.

## 4.2 Kriteria Keluar

Seluruh skenario UAT dalam ruang lingkup berstatus LULUS.

Tidak ada defect blocker atau critical.

flutter analyze dan flutter test berhasil.

Release AAB berhasil dibuat.

Halaman kebijakan privasi dan penghapusan akun merespons HTTP 200.

# 5. Ringkasan Hasil Pengujian

| Kelompok Pengujian | Total | Lulus | Tidak Sesuai | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skenario UAT pengguna | 14 | 14 | 0 | Seluruh skenario dalam ruang lingkup lulus |
| Pengujian otomatis Flutter | 16 | 16 | 0 | All tests passed |
| Smoke test API dan web | 8 | 8 | 0 | HTTP aktual sesuai ekspektasi |
| Build dan analisis statis | 2 | 2 | 0 | Analyze dan build AAB berhasil |

Defect terbuka: 0 blocker, 0 critical, 0 major. Terdapat dua catatan operasional untuk pengujian lanjutan: transaksi booking sampai penyimpanan akhir dan konfirmasi penghapusan akun secara destruktif.

# 6. Matriks Skenario UAT

| ID | Modul / Skenario | Langkah | Ekspektasi | Aktual | Status / Bukti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-001 | Peluncuran Membuka aplikasi SIPANTES | Jalankan aplikasi dari launcher. | Aplikasi terbuka tanpa crash dan branding SIPANTES tampil. | Beranda tampil normal dengan judul SIPANTES. | LULUS SS-01 |
| UAT-002 | Sesi pengguna Memulihkan sesi akun sintetis | Tutup dan buka ulang aplikasi. | Sesi tetap aktif dan identitas sintetis tampil. | Indikator Akun Aktif dan sapaan Halo, test tampil. | LULUS SS-01 |
| UAT-003 | Beranda Menampilkan menu layanan utama | Periksa kartu layanan dan navigasi bawah. | Menu utama dan navigasi tersedia serta mudah dikenali. | Menu layanan dan navigasi utama tampil tanpa error. | LULUS SS-01 |
| UAT-004 | Antrean umum Membuka halaman pendaftaran antrean | Pilih tab Booking/Antrean. | Halaman pendaftaran antrean dapat dibuka. | Halaman Antrean Umum dan tombol Buat tampil. | LULUS SS-02 |
| UAT-005 | Antrean umum Menampilkan riwayat antrean kosong | Pilih tab Saya. | Sistem menampilkan empty state yang jelas. | Pesan belum ada history antrean umum tampil. | LULUS SS-02 |
| UAT-006 | Poli dan jadwal Menampilkan daftar poli | Pilih tab Poli & Jadwal. | Daftar poli dan informasi jadwal tampil. | Daftar poli, hari, jam, dan status praktik tampil. | LULUS SS-03 |
| UAT-007 | Poli dan jadwal Menampilkan kontrol pencarian poli | Periksa bidang pencarian dan tombol Cari. | Kontrol pencarian tersedia. | Bidang pencarian dan tombol Cari tampil aktif. | LULUS SS-03 |
| UAT-008 | Ketersediaan kamar Menampilkan ringkasan tempat tidur | Buka menu Ketersediaan Kamar. | Jumlah ruang aktif, total bed, dan bed kosong tampil. | Ringkasan kamar ditampilkan tanpa error. | LULUS SS-04 |
| UAT-009 | Ketersediaan kamar Menampilkan rincian per kelas | Periksa daftar kelas kamar. | Rincian total, terisi, dan kosong tersedia. | Rincian per kelas tampil lengkap. | LULUS SS-04 |
| UAT-010 | Penghapusan akun Menampilkan peringatan penghapusan permanen | Pilih Profil > Hapus Akun. | Risiko dan cakupan data dijelaskan sebelum tindakan. | Peringatan permanen dan retensi rekam medis ditampilkan. | LULUS SS-05 |
| UAT-011 | Penghapusan akun Memerlukan password sebelum OTP | Periksa formulir verifikasi. | OTP tidak dapat diminta tanpa password. | Kolom password dan tombol Kirim OTP tersedia. | LULUS SS-05 |
| UAT-012 | API publik Memvalidasi health, poli, dan kamar | Lakukan request GET tanpa kredensial. | Endpoint publik merespons HTTP 200. | API-01, API-02, dan API-03 merespons HTTP 200. | LULUS API-01 s.d. API-03 |
| UAT-013 | Keamanan sesi Menolak endpoint pengguna tanpa Bearer | GET /api/v1/auth/me. | Sistem menolak dengan HTTP 401. | Endpoint merespons HTTP 401. | LULUS API-04 |
| UAT-014 | Kepatuhan Membuka kebijakan privasi dan penghapusan akun | Akses URL sementara dan domain API. | Seluruh halaman publik dapat dibuka dengan HTTP 200. | WEB-01 sampai WEB-04 merespons HTTP 200. | LULUS WEB-01 s.d. WEB-04 |

# 7. Hasil Smoke Test API dan Web

Pengujian dilakukan tanpa access token dan tanpa mengirim data pribadi. Endpoint publik diharapkan merespons HTTP 200, sedangkan endpoint sesi tanpa Bearer diharapkan menolak dengan HTTP 401.

| ID | Pengujian | URL | Expected | Actual | Waktu | Hasil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-01 | Health API produksi | https://api-mobile.rsudotista.my.id/api/v1/health | 200 | 200 | 0.15 s | LULUS |
| API-02 | Daftar poli publik | https://api-mobile.rsudotista.my.id/api/v1/polis?limit=1 | 200 | 200 | 0.148 s | LULUS |
| API-03 | Ketersediaan kamar publik | https://api-mobile.rsudotista.my.id/api/v1/mobile/hospital/room-availabilities?limit=1 | 200 | 200 | 1.451 s | LULUS |
| API-04 | Endpoint sesi tanpa Bearer | https://api-mobile.rsudotista.my.id/api/v1/auth/me | 401 | 401 | 0.203 s | LULUS |
| WEB-01 | Kebijakan privasi sementara | https://sipantes.maulana-gandawijaya.my.id/privacy-policy | 200 | 200 | 0.859 s | LULUS |
| WEB-02 | Penghapusan akun sementara | https://sipantes.maulana-gandawijaya.my.id/account-deletion | 200 | 200 | 0.61 s | LULUS |
| WEB-03 | Kebijakan privasi domain API | https://api-mobile.rsudotista.my.id/privacy-policy | 200 | 200 | 0.17 s | LULUS |
| WEB-04 | Penghapusan akun domain API | https://api-mobile.rsudotista.my.id/account-deletion | 200 | 200 | 0.144 s | LULUS |

# 8. Hasil Pengujian Otomatis

Pengujian otomatis mencakup autentikasi, keamanan Bearer, rotasi token, validasi registrasi, pemulihan sesi, kontrak endpoint terlindungi, penghapusan akun, dan pemuatan shell aplikasi.

| No. | Pengujian | Hasil |
| --- | --- | --- |
| 1 | ApiClient menolak respons 2xx yang menyatakan success=false | LULUS |
| 2 | Bearer hanya ditambahkan pada request terlindungi | LULUS |
| 3 | Refresh token bersamaan diserialisasi dan request diputar ulang | LULUS |
| 4 | Refresh tidak valid menghapus sesi dan memicu kedaluwarsa | LULUS |
| 5 | Kegagalan refresh sementara mempertahankan sesi tersimpan | LULUS |
| 6 | Request terlindungi hanya diulang satu kali setelah refresh | LULUS |
| 7 | Payload registrasi memakai registration ticket dan kontrak auth diperkeras | LULUS |
| 8 | Konflik akun terdaftar dipetakan menjadi hasil bertipe | LULUS |
| 9 | Konflik registrasi lain tetap diteruskan | LULUS |
| 10 | Respons auth tanpa pasangan token lengkap ditolak | LULUS |
| 11 | Registrasi menerima permintaan OTP dan memvalidasi OTP lokal | LULUS |
| 12 | Dialog akun terdaftar menuju Login dan hanya mengisi email | LULUS |
| 13 | Dialog akun terdaftar menuju Lupa Password dan mengisi email | LULUS |
| 14 | Penghapusan akun meminta OTP dan membersihkan state autentikasi | LULUS |
| 15 | Request pasien dan booking mengambil identitas hanya dari Bearer | LULUS |
| 16 | Shell aplikasi memuat layanan beranda | LULUS |

# 9. Catatan, Risiko, dan Tindak Lanjut

| No. | Catatan / Risiko | Dampak | Tindak Lanjut | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konfirmasi penghapusan akun secara destruktif tidak dilakukan pada sesi bukti. | Akun bukti tetap tersedia untuk dokumentasi dan pengujian lanjutan. | Jalankan memakai akun sintetis disposable dan arsipkan bukti tanpa menampilkan OTP. | TINDAK LANJUT |
| 2 | Transaksi booking sampai penyimpanan akhir tidak dilakukan karena akun bukti tidak dikaitkan dengan pasien sintetis. | Tidak ada transaksi pelayanan uji yang masuk ke sistem operasional. | Siapkan pasien sintetis dan jadwal uji khusus sebelum persetujuan produksi penuh. | TINDAK LANJUT |
| 3 | Screenshot memakai debug-signed build versionCode 3 untuk mempertahankan sesi emulator. | Tidak memengaruhi validasi UI; AAB release diuji terpisah melalui proses build. | Gunakan AAB release yang sudah ditandatangani untuk distribusi Play Console. | TERKENDALI |

# 10. Kesimpulan dan Rekomendasi

STATUS PENERIMAAN: DITERIMA DENGAN CATATAN OPERASIONAL Aplikasi SIPANTES versi 1.0.0+3 memenuhi kriteria untuk melanjutkan pengujian tertutup. Tidak terdapat defect blocker atau critical pada ruang lingkup yang diuji.

Sebelum persetujuan produksi penuh, lakukan satu booking end-to-end menggunakan pasien sintetis yang disetujui, satu penghapusan akun end-to-end menggunakan akun disposable, pemantauan log API selama masa pengujian tertutup, serta verifikasi berkala bahwa URL kebijakan dan penghapusan akun tetap tersedia publik.

# 11. Lembar Persetujuan UAT

Dengan menandatangani bagian ini, pihak terkait menyatakan telah meninjau hasil UAT, memahami catatan operasional, dan menyetujui status penerimaan yang tercantum dalam dokumen.

| Disusun oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh |
| --- | --- | --- |
| Tim Pengembang SIPANTES Nama: ____________________ Tanggal: __________________ | Tim TI / SIMRS Nama: ____________________ Tanggal: __________________ | Pemilik Proses / Manajemen Nama: ____________________ Tanggal: __________________ |

# Lampiran A. Bukti Screenshot UAT

Seluruh screenshot beresolusi 1080 x 1920 piksel dan diambil dari emulator Android yang menjalankan SIPANTES versionCode 3. Data yang terlihat menggunakan akun sintetis.

| ID | Bukti | File |
| --- | --- | --- |
| SS-01 | Beranda dan sesi akun sintetis | 01_beranda.png |
| SS-02 | Pendaftaran dan riwayat antrean umum | 02_pendaftaran_antrian.png |
| SS-03 | Daftar poli dan jadwal praktik | 03_poli_jadwal.png |
| SS-04 | Ketersediaan kamar rawat inap | 04_ketersediaan_kamar.png |
| SS-05 | Penghapusan akun dengan verifikasi | 05_hapus_akun.png |

## SS-01. Beranda dan sesi akun sintetis

Aplikasi berhasil dibuka, branding SIPANTES tampil, sesi akun sintetis test aktif, dan menu layanan utama tersedia.

## SS-02. Pendaftaran dan riwayat antrean umum

Halaman antrean umum tampil dengan tombol pembuatan antrean, tab riwayat, dan empty state yang informatif.

## SS-03. Daftar poli dan jadwal praktik

Daftar poli, pencarian, jadwal praktik, dan status hari layanan berhasil ditampilkan dari layanan API.

## SS-04. Ketersediaan kamar rawat inap

Ringkasan tempat tidur dan rincian ketersediaan per kelas berhasil ditampilkan.

## SS-05. Penghapusan akun dengan verifikasi

Halaman menjelaskan dampak penghapusan dan mewajibkan password sebelum OTP penghapusan dikirim.

# Lampiran B. Manifest Bukti

| ID | File | Dimensi | SHA-256 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SS-01 | evidence/screenshots/01_beranda.png | 1080x1920 | D2F025EE0423BB1C6C290127DFD95BB264EFD5DB100AB24035674CFC98141DDB | Beranda dan sesi akun sintetis |
| SS-02 | evidence/screenshots/02_pendaftaran_antrian.png | 1080x1920 | 645230E1E1862C9F9B6487E6AECE34A9050D6B2BE5DFEA4A5798BB4513E1F6DF | Pendaftaran dan riwayat antrean umum |
| SS-03 | evidence/screenshots/03_poli_jadwal.png | 1080x1920 | 4FD8217B813AA7940053140C290C89BDEE24843C5ED96B0A176D183F8DCB8E4D | Daftar poli dan jadwal praktik |
| SS-04 | evidence/screenshots/04_ketersediaan_kamar.png | 1080x1920 | F42872790A248BD54FFB331F83FFD56E2ED19D2761784DF1E96B35DDEF896159 | Ketersediaan kamar rawat inap |
| SS-05 | evidence/screenshots/05_hapus_akun.png | 1080x1920 | BCC031405788DB605BD6B939CE4F559E563A9F92A32AB30A2061D0991A4A5853 | Penghapusan akun dengan verifikasi |

# Lampiran C. Identitas Build Release

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Versi | 1.0.0+3 |
| Commit | 44fad938665daad7b85a6b09f69fe4c299f1bd12 |
| Ukuran AAB | 44.66 MB |
| SHA-256 AAB | 35C2959F7D3D707512D807F5E3180F7CB5B11B6744517FDFCD4404371686EF59 |
| Analisis statis | LULUS - No issues found |
| Pengujian otomatis | LULUS - 16/16 |

Bukti historis pengujian API tersedia pada folder evidence/data. Bukti lama digunakan sebagai referensi regresi dan tidak menggantikan smoke test terkini dalam dokumen ini.